珍诚网络科技技术部2013年上半年项目处理情况汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 进展情况 |
| 1 | 连锁药店b2c项目：东仁堂、金华老百姓、四明、长红等 | 详见附表1 |
| 2 | 连锁药店b2c项目与tmall接口部分，购物车、产品、订单、库存、快递单及打印等。 | 部分b2c项目已使用 |
| 3 | 珍诚B2B掌上药店android及ios版本一期、二期项目 | 完成并已上线 |
| 4 | 珍诚数据仓库项目 | 完成并已上线 |
| 5 | 珍诚大卖场 | 完成并已上线 |
| 6 | 珍诚保健品专营店tmall店的设计及前端处理 | 完成并已上线 |
| 7 | 连锁药店b2c项目移动端项目开发andriod及ios版本 | 基本完成，还未运营上线 |
| 8 | b2c系统大功能升级改版，从1.0升级到2.0操作 | 完成80%，还未投入使用 |
| 9 | 珍诚私有云架构方案及服务器运维工作 | 数据异地同步容灾难点暂未攻克 |
| 10 | 中药材项目加入rfid等内容以及项目测评申报 | 电检所测评已通过 |
| 11 | 数据仓库二期补充模块 | 完成并已上线 |